采 购 需 求

项目名称：黑龙江税务2025年自然人电子税务局系统纳税人端技术服务项目

2025年8月

目 录

1项目概述	4

1.1项目背景	4

1.1.1项目目的、意义及背景	4

1.2项目内容	4

1.2.1采购内容	4

1.2.2项目实施要求	4

1.2.2.1实施范围要求	4

1.2.2.2实施时间要求	4

1.2.2.3实施地点要求	4

2投标/响应要求	4

2.1对供应商的要求	4

2.1.1必备资质	5

2.1.2优选资质/优选指标	5

2.1.2.1相关证书	5

2.1.2.2成功案例	5

2.1.2.3项目团队社保证明	5

2.1.2.4售后服务承诺	5

2.1.3是否允许联合体	5

2.1.4是否专门面向中小企业	5

2.2技术部分投标/响应内容	5

2.2.1投标/响应方案要求	5

3项目需求	7

3.1总体要求	7

3.2服务内容和要求	7

3.2.1服务内容和要求	7

4人员要求	8

4.1总体要求	8

4.2管理团队	8

4.3技术团队	8

投入本项目的技术团队：	8

投入本项目团队人员的稳定性承诺：	9

5管理实施要求	9

1. 实施管理要求	9

（1）项目计划管理	9

（2）项目变更管理	9

（3）项目风险管理	9

（4）项目沟通管理	9

2. 实施质量要求	9

（1）运维质量要求	9

（2）杜绝重大事故出现	9

6保密要求	10

7知识转移要求	10

8风险管控要求	10

8.1 风险管控总体要求	10

8.2 风险管控具体要求	10

（1）安全风险管理	10

（2）进度风险管理	10

（3）质量风险管理	10

9履约验收要求	10

9.1总体要求	11

9.2具体要求	11

9.2.1 验收主要内容	11

9.2.2 验收要求	11

9.2.3 交付物验收	11

10其他要求	12

10.1必备要求	12

10.1.1★税务信息化服务商廉政相关要求和签订廉政承诺书	12

10.1.2考核要求	14

10.1.3★税收信息化项目开发和应用管理工作要求	19

10.1.4★供应链安全管理要求	19

10.1.5★信息化服务运维人员要求	21

10.1.6其他	21

10.2知识产权要求	22

10.3付款安排建议	22

1项目概述

# 1.1项目背景

1.1.1项目目的、意义及背景

1.1.1.1 项目背景

为了给全省自然人和扣缴义务人单位提供更好更快捷的技术服务支持，有效解决纳税人在系统使用中遇到的各种问题，切实减轻纳税人负担，有效提升纳税人满意度和认同感，现采购黑龙江省税务局自然人（个税）系统和个税网报系统纳税人端技术服务，为纳税人提供免费的技术支持服务。

1.1.1.2 项目目标

通过购买热线、坐席服务，为纳税人提供高效、便捷、规范的专业化服务，对平台流程、系统操作的咨询准确及时解答。

# 1.2项目内容

## 1.2.1采购内容

中标人需采取人工坐席服务热线和扣缴客户端在线客服咨询服务方式，为纳税人提供服务咨询、技术支持，对于纳税人在进行自然人和个税网报时遇到的技术问题、操作问题、业务问题，通过热线电话进行解答。提供400热线电话咨询人数为5名，专家咨询服务人数为3名。

## 1.2.2项目实施要求

### 1.2.2.1实施范围要求

完成应用系统咨询服务工作，响应并解决问题。

### 1.2.2.2实施时间要求

自合同签字起生效，服务期限为一年。一年服务期满，根据《财政部关于推进和完善服务项目政府采购有关问题的通知》（财库〔2014〕37号)文件要求，采购结果最多3年沿用，合同一年一考核一续签，是否续签，由采购人视财政预算安排及供应商资质条件、服务质量、服务内容、服务满意度等绩效考核情况确定。

### 1.2.2.3实施地点要求

由服务商统一负责提供相关人员技术支持服务。

2投标/响应要求

# 2.1对供应商的要求

## 2.1.1必备资质

投标人应遵守有关国家法律、法规和条例,具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和本文件中规定的条件。

## 2.1.2优选资质/优选指标

### 2.1.2.1相关证书

投标人具有以下相关资质的，予以加分考虑：

（1）ISO9001质量管理体系认证证书。

（2）ISO/IEC 20000信息技术服务管理体系认证证书。

（3）ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证证书。

如联合体投标的，上述同类资质证书，联合体各方均具有，方可在评审时获得相应分值。

### 2.1.2.2成功案例

投标人能够提供自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）独立承担的类似运行维护项目案例的，予以加分考虑。如联合体投标的，联合体各方提供的以上有效案例均可在评审时获得相应分值。

### 2.1.2.3项目团队社保证明

提供服务团队项目经理在本单位缴纳的社保证明的材料，予以加分考虑。

### 2.1.2.4售后服务承诺

提供供应商认为合理的售后服务承诺，格式自拟，予以加分考虑。

## 2.1.3是否允许联合体

否

## 2.1.4是否专门面向中小企业

本项目不专门面向中小企业采购项目

# 2.2技术部分投标/响应内容

2.2.1投标/响应方案要求

以下相关方案，若作为评审因素，则投标人应在满足★关键指标项要求的前提下，根据项目特点和采购需求，制定更为完整、详细、可操作性强的方案。

1.投标人必须针对技术部分中的需求逐个或分块作出实质性响应，其响应与采购文件内容采用同样的顺序。对每个需求的响应必须遵循如下规则：

（1）重复该需求。

（2）简要描述投标文件如何满足该需求，如果该响应在投标文件其他部分有详述，可在该处简单应答，但必须给出确切的位置索引。

（3）对采购文件（技术部分）的应答应至少包含采购文件技术部分中的全部内容。

（4）采购文件（技术部分）中有标注★号的，为必备服务内容，必须满足，如未作出响应，将导致投标无效。

（5）投标人应充分考虑本项目的实施风险，通过全面的风险评估和有效的应对措施，保障项目的顺利实施‌。

2.投标人的服务人员资质应答方案须明确如何针对任务内容和任务岗位，配备满足要求的技术服务人员，要求提供技术服务人员清单，每类岗位均有工作经验要求和专业技能要求。投标人提供本项目投入人员的详细名单、人员简历以及相关资质证明。

3.对本项目技术需求书的完全响应，具体包括：

（1）项目需求理解

投标人必须在充分理解招标文件中描述的业务功能需求和技术需求的基础上，根据招标文件中的相关材料，提供对本项目的理解和详细描述，内容包括对服务热线知识和运行掌握情况，个税及自然人业务办理流程、相关软件的业务功能、咨询及运维服务流程、咨询及运维服务具体内容、服务管理制度、服务工作规范、应急响应预案及演练服务、故障处理能力、保密管理措施等。

（2）运行维护方案

投标人的服务方案必须能够完整响应各应用系统运行维护需求，能够完全覆盖各应用系统运维服务具体内容，针对具体服务内容中的关键点，内容包括重点考核投标人实施方案的完整性和详细性，包括项目组织、人员安排、服务保障体系、重要节日或征期值班值守。

（3）风险管控方案

投标人应针对本项目的风险管控要求，提供风险管控方案。内容包括但不限于安全风险管理、进度风险管理、质量风险管理等。

（4）管理实施方案

投标人应针对本项目的实施要求，提供详细、完整、科学合理、可操作的项目实施方案，内容包括但不限于进度管理、范围管理、风险管理、需求管理、质量管理、资源管理、沟通管理等。

（5）保密方案

投标文件中，必须提供保密方案。方案内容至少包括但不限于落实保密要求的措施或方法、制度、惩罚措施等内容。

（6）项目验收方案

供应商应按照本项目技术需求书要求详细阐述项目验收方案，根据需要验收内容提出切实可行的验收流程。对采购文件中各项验收指标提出明确的验收前提条件和验收依据及标准，列明需要移交和交付的各类文档及产出物。对验收中可能发现的问题，供应商应提出有效解决办法和补救措施。

（7）应急保障方案

投标人需提供应急保障方案，包括应急运维服务和特殊时期（节假日与重大活动期间值班）的应急保障团队架构、应急处置预案、应急响应报告等内容。

（8）培训服务方案

培训服务方案内容包括培训师资水平、培训课程设置、培训讲义内容、本地化培训设施等，能够体现培训服务方案的针对性和时效性。

3项目需求

# 3.1总体要求

技术服务主要工作内容包括为全省纳税人提供包括客户端软件安装和升级、软件操作指导和技术服务、提供电话咨询服务、扣缴客户端在线客服咨询服务以及免费培训服务等。

# 3.2服务内容和要求

## 3.2.1服务内容和要求

采取人工坐席服务热线和扣缴客户端在线客服咨询服务方式，为纳税人提供服务咨询、技术支持，对于纳税人在进行自然人和个税网报时遇到的技术问题、操作问题、业务问题，通过热线电话进行解答。

保证纳税人通过电话、网络、手机等各种渠道向400服务热线的请求服务快速响应，除法律规定的不可抗力原因外，400服务热线运行不得中断。如遇可能影响热线通信的情况，如检修线路、工程割接、主呼叫系统升级等可预见情况，应第一时间通知黑龙江省税务局。

立足于为纳税人提供高效、便捷、规范的专业化服务，对平台流程、系统操作的咨询准确及时解答；规范有序开展回访、调查等外呼业务。

按照黑龙江省税务局的要求开展工作，不得从事超出业务范围的活动。

4人员要求

# 4.1总体要求

参与咨询服务技术支持的人员，必须具有大专学历以上(含)，会计学、财务与管理、税务、财政学类、审计学类、经济学类、金融学类、统计学类、经济与贸易类、工商管理类、法律类、计算机类等相关专业，有财税工作经验者优先，男女不限。

具备长期的税务系统技术服务经验，参与过税务系统软件开发项目、系统运维服务或数字证书系统维护服务。具备进行申报缴税、发票业务管理、涉税事项管理、数字证书管理等服务能力，对上述业务具有较好的理解。

为了保质保量的做好这项工程及售后服务，要求服务商的售后技术支持队伍必须人员齐备，自身技术素质要过硬，都要有类似此项规模工程的经历和必要的经验及必要的服务意识。要求成交服务商详细列出公司的技术人员数量及联系方式。另外各项目组的技术支持队伍在售前和售后要固定，不能临时替补或经常更换。

# 4.2管理团队

项目经理需要2年以上同类型项目管理经验。

投入本项目的项目经理，符合以下相关要求，予以加分考虑。

1.具有3年及以上信息化工作经验（需提供能证明该人员管理经验的相关材料）；

2.具有2个及以上类似运行维护项目管理经验（需提供能证明该人员管理经验的相关材料）；

# 4.3技术团队

技术团队需要有明确的岗位分工及1年以上同类型项目工作经验。

投入本项目的技术团队，符合以下相关要求，予以加分考虑。

## 投入本项目的技术团队：

1.技术人员要求2年及以上类似运行维护项目经验。

2.要求技术人员在项目实施期间不兼任与本项目无关的其他工作，提供承诺书（格式自拟加盖公章）。

## 投入本项目团队人员的稳定性承诺：

项目经理及核心骨干人员稳定性承诺比例为80%及以上的，提供承诺书（格式自拟加盖公章）。

5管理实施要求

# 1. 实施管理要求

## （1）项目计划管理

投标人制定行之有效的项目计划管理方案，明确每个项目参与者的工作任务，按照招标人要求制定系统运行维护实施计划。

## （2）项目变更管理

投标人应建立项目变更管理办法，指定专人负责项目实施过程中出现的各种变更情况，包括：人力资源变更等。对于每项变更，都必须按照预先设计好的项目变更流程，提出变更请求，评估变更可能带来的影响，经招标人审批后，才能实施变更。变更工作完成后，需通知所有相关人员，确保项目能够协调一致地进行。

## （3）项目风险管理

投标人应针对运行维护的工作要求，详细分析项目过程中可能出现的各类风险，制定完善的风险管理策略，以有效控制风险发生。

## （4）项目沟通管理

项目实施过程中，中标人须通过建立行之有效的沟通方式，如组织例会、及时汇报等加强与招标人的沟通。

投标人须遵守招标人项目管理相关规定，接受招标人项目管理机构和项目负责人的领导，指定负责人与招标人保持沟通和协调。

# 2. 实施质量要求

本项目实施质量应得到严格保障，主要包括但不限于以下要求：

## （1）运维质量要求

投标人应保障系统平稳运行，避免系统停止服务（宕机或者功能出现延时）的情况出现。

投标人应保障各省上报省局运维工单及时处理。

## （2）杜绝重大事故出现

投标方人员应严格遵守国家税务总局黑龙江省税务局相关网络安全法律法规，杜绝重大网络安全事故出现。

投标方人员应严格遵守国家和税务总局管理要求。

6保密要求

中标人参与项目的所有人员应严格遵守招标人的保密要求，签订保密协议，并由中标人担保；招标人对于中标人提供的资料，不得以任何形式向第三方传播。保密期限不受本项目期限的限制，在本项目履行完毕后，保密信息接受方仍应承担保密义务。

7知识转移要求

知识转移的目标是中标人要采取有效方法、途径保证招标人能顺利完成本项目实施过程中项目移交物的接收及技术知识的吸收和转移。

中标人须将项目相关知识（包括但不限于：本项目规划、部署实施步骤、项目涉及技术和经验、环境保障、质量保障、系统操作、培训课件等）通过培训和文档等形式转移给招标人。

8风险管控要求

# 8.1 风险管控总体要求

项目实施期间，供应商须做好本项目的各项安全保障工作，对人员管理、平台资源保密、信息安全等制定风险管控预案和防范措施。

# 8.2 风险管控具体要求

## （1）安全风险管理

供应商应充分预估项目实施中存在的安全风险，包括并不限于：参与项目人员人身伤害风险、本项目资源安全保密、信息安全保密要求等，制定可靠的安全保障措施。

## （2）进度风险管理

供应商应充分预估项目实施中存在的影响项目进度的风险，包括并不限于工作量变更、人员变更等，制定可靠的进度保障措施，确保项目按期完成。

## （3）质量风险管理

供应商应充分预估项目实施中的质量风险，严格按照招标人关于本项目有关要求，保质保量完成平台内容维护任务，制定可靠的质量控制措施。

9履约验收要求

# 9.1总体要求

| 验收名称 | 验收要求 |
| --- | --- |
| 第1次验收 | 项目期满后，中标供应商已完成合同要求内容并提交项目交付物，采购方对中标供应商进行项目终期验收。 |

# 9.2具体要求

## 9.2.1 验收主要内容

中标人应在项目验收时提供相关的验收资料，提交项目验收相关产出物。验收过程中，中标人应完成汇报并回答招标人质询。验收使用的各类支撑工具应保证招标人在全系统合法使用，中标人承担由于知识产权等纠纷导致的所有责任。需要委托第三方机构进行测试的，费用由中标人承担。

## 9.2.2 验收要求

中标人需要以下条件均满足才可申请项目验收：项目期满、合同约束内容已完成、交付项目和文档。

在收到中标人验收申请后，招标人可组成验收组，对整体工作进行验收。中标人须配合招标人进行验收：中标人应根据验收要求以及验收工作的内容，协助制定验收方案。协助招标人全面、准确验证系统的各项功能模块是否达到标准。协助招标人全面、准确验证系统的各项性能是否能达到要求。中标人应对验收中发现问题制定详细明确的处理方案并及时修改。中标人必须按招标人要求提交移交物清单及清单所列内容的最终版本（包括纸制和电子版），并经招标人签字确认。中标人所移交的系统版本必须与上线运行的最终版本相一致。中标人协助编写验收报告等文档。

## 9.2.3 交付物验收

文档齐全。

文档内容描述准确，没有歧义和错误的表达。

文档内容容易理解，通过使用适当的术语、图形表示、详细的解释来表达。

文档对主要功能和关键操作尽量提供应用实例。

中标方提交的交付物为各种实施过程文档以及相关产出物，包括但不限于以下内容（招标人可根据具体情况进行调整）：

供应商在项目完成后提供该项目所有相关过程资产，提供的过程资产包括但不限于本节“最终交付物”所列的产出物。采购人将定期对文档产出物的质量进行评价，并纳入考核。

最终交付物

下表列出了在本项目实施阶段中的主要交付物：

| 文档名称 | 介质 | 产生阶段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月度服务报告 | 电子及纸质 | 咨询服务 | 每月服务内容，数量，常见问题 |
| 季度服务总结 | 电子及纸质 | 咨询服务 | 季度服务工作总结 |
| 年度服务总结 | 电子及纸质 | 咨询服务 | 年度服务总结 |

项目资料完整准确，符合成套性要求，须经招标人审核通过。

10其他要求

# 10.1必备要求

## 10.1.1★税务信息化服务商廉政相关要求和签订廉政承诺书

（1）税务信息化服务商廉政相关要求

为进一步落实全面从严治党要求，构建亲清新型政商关系，加强税务信息化项目建设过程中的党风廉政建设和反腐败工作，确保项目建设规范、廉洁推进，中标人在参与税务部门信息化项目工作过程中，需严格遵守法律法规、规范履行合同，积极协助税务部门开展廉政风险防控工作。请严格遵守并落实如下要求：

一、积极发挥廉政风险防控正向作用。中标人有义务配合税务部门在信息化项目工作中加强廉政风险防控，执行有关措施。

二、健全廉政风险防控机制。中标人有责任在项目管理机制中健全内部廉政防控措施，包括但不限于：对参与本项目的员工提出廉洁行为规范；指定专人对项目实施各环节进行廉政监督；在项目验收过程中提交本项目廉政情况报告等。

三、杜绝违纪违法行为。中标人及相关项目人员必须严格遵守党纪国法，坚守职业道德，杜绝任何形式的利益输送、权力寻租等违纪违法行为，对甲方工作人员不得实施以下行为：

（一）以各种形式和名义提供礼品、礼金、电子红包、支付凭证、商业预付卡、名贵特产、有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（二）以各种形式和名义提供宴请、旅游、健身、娱乐、私人会所等活动安排；代付加班餐费、打车费等。

（三）以讲课费、咨询费等名义，提供或变相提供报酬。

（四）借款、借房、借车，报销应由个人负担的费用。

（五）以无偿、象征性地收取费用等方式提供家政、司机等服务劳务。

（六）其他通过任何形式行贿或输送利益的行为。

四、信守承诺。中标人应承诺在项目实施过程中，严格遵守国家法律法规合法、诚信经营，杜绝商业贿赂、规范经营活动、公开透明合作、严格内部管理，并签订《税务信息化项目服务商廉洁承诺书》提交甲方负责项目实施的单位。

五、自觉接受监管。中标人有义务配合税务机关的正常业务监管以及纪检监察、外部审计、督察内审等监督机构对税务信息化项目全过程的监督检查工作，如实提供相关资料和信息，不得隐瞒、篡改或销毁与项目建设有关的文件、数据等资料。

六、举报和反馈意见。项目执行过程中，中标人有权举报、反馈甲方索贿受贿、吃拿卡要、违反中央八项规定精神等违纪违法行为。项目验收前，应填写《税务信息化项目服务商廉政反馈书》，提交甲方税务机关网络安全和信息化领导小组办公室。

（2）服务商在中标（成交）后需签署《税务信息化项目服务商廉洁承诺书》，并提交至甲方项目实施单位。《承诺书》旨在强化服务商廉政责任，更好规范税企双方的合作行为，推动合作单位加强内部管理，防范廉政风险发生。

附件

税务信息化服务商廉洁承诺书

为深入贯彻落实党中央关于全面从严治党的决策部署，进一步加强税务信息化项目合作中的廉政建设，防范廉政风险发生，确保项目公开、公平、公正推进，我司郑重承诺如下：

一、合法合规经营。严格遵守国家法律法规及税务部门的相关规定，坚持廉洁从业、诚信经营的原则。在合作过程中不以任何形式进行利益输送，维护良好的政商关系。

二、杜绝商业贿赂。加强内部管理，我司及我司员工均不对甲方工作人员实施以下行为：

（一）以各种形式和名义提供礼品、礼金、电子红包、支付凭证、商业预付卡、名贵特产、有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（二）以各种形式和名义提供宴请、旅游、健身、娱乐、私人会所等活动安排；代付加班餐费、打车费等。

（三）以讲课费、咨询费等名义，提供或变相提供报酬。

（四）借款、借房、借车，报销应由个人负担的费用。

（五）以无偿、象征性地收取费用等方式提供家政、司机等服务劳务。

（六）其他通过任何形式行贿或输送利益的行为。

三、规范经营活动。严格按照合同约定履行义务，保证项目质量，按时完成建设任务；在合作过程中不以任何借口拖延工期、虚报成本或谋取私利。

四、公开透明合作。我司承诺在项目实施过程中保持公开透明，主动接受税务部门及纪检监察机构的全程监督，并积极配合任何有关廉洁从业的调查工作。

五、严格内部管理。加强企业内部廉洁教育，确保员工知晓并遵守相关法律法规及廉洁要求；加强项目实施全过程廉洁监督；对于违反廉洁承诺的员工，将严肃处理，并承担相应责任。

六、积极参与监督。在税务信息化项目实施过程中，如发现任何违纪违法行为，将如实反馈问题和意见。

承诺单位（盖章）：_________________________

法定代表人或授权代表签字：________________

日期：XX年XX月XX日

## 10.1.2考核要求

中标人合同期内，应接受采购人的定期考核，并承诺对采购人各项考核要求及时满足响应，按照采购人考核要求制定相关规章制度。附考核工作内容如下：

| 信息化服务商运维服务质效评价指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 序号 | 指标名称 | 指标描述 | 分值 | 评分标准 | 评价主体 |
| 资源配备 | 1 | 人员到位情况 | 信息化服务商按照合同约定配备人员数量是否达到局方要求。 | 3 | 配置人员数量符合合同约定或满足工作需求的，不扣分，数量未达到合同约定或不满足工作需求的，每少一人扣0.3分。 | 实施单位 |
|  | 2 | 人员素质情况 | 信息化服务商按照合同约定配备人员能力是否达到局方要求。 | 3 | 人员具备相关管理和技能水平，符合合同要求的，不扣分，人员能力不符合合同约定要求的，每人扣0.3分。 | 实施单位 |
|  | 3 | 工作衔接情况 | 人员发生变动后，新人能力是否胜任该岗位工作、工作交接是否影响正常运维工作。 | 3 | 因人员变动影响正常运维工作，每次扣0.3分。 | 实施单位 |
| 工作质效 | 4 | 运维处理时效 | 运维项目是否按照局方规定的运维时效完成。 | 5 | 按项目的合同约定或局方相关运维管理办法规定时效进行打分，每超时效1次扣0.1分。 | 实施单位 |
|  | 5 | 巡检要求及问题处理 | 系统巡检是否按照规定的频次完成，发现问题是否及时处理。 | 7 | 每缺少一次巡检次数扣0.5分，每缺少一项巡检内容扣0.1分，巡检发现问题未及时处理扣0.1分。 | 实施单位 |
|  | 6 | 系统升级 | 系统升级按时、完整完成，有问题及时反馈。 | 4 | 未按时、完整进行系统升级，每次扣0.1分；系统升级后有问题未能及时向上反馈、解决的，每次扣0.1分。 | 实施单位 |
|  | 7 | 版本质量 | 系统版本质量是否符合要求。 | 6 | 由于发布版本（补丁）引发新问题的，且未能及时解决的，按次扣0.5分。 | 实施单位 |
|  | 8 | 应急情况处置 | 信息化服务商所维护和保障的系统、资源出现应急情况时的处理情况。 | 5 | 未在合同约定或相关管理办法规定的时限内完成应急情况处置，扣0.4分，未按照规范步骤处置应急情况，每缺少一个步骤扣0.1分，扣完为止。 | 实施单位 |
|  | 9 | 报告制度情况 | 是否按照合同约定的要求定期提交周报、月报、年报等报表、报告文档。 | 5 | 按照合同约定按时提交定期报表的不扣分，少提交一次扣0.1分。 | 实施单位 |
|  | 10 | 系统运行故障 | 由信息化服务商所维护和保障的系统、资源发生故障。 | 5 | 系统运行发生故障，未在合同约定或相关管理办法规定的时限内响应并排除故障的，每次扣0.1分。 | 实施单位 |
| 信息安全 | 11 | 系统安全漏洞 | 由局方安全系统或第三方检测服务所发现的由信息化服务商所开发、维护和保障的系统中的安全漏洞（信息化服务商事前已发现并向局方报备，由于特殊原因暂时无法修复的除外）。 | 3 | 每检出一项扣0.3分。 | 实施单位 |
|  | 12 | 内控机制制度 | 信息化服务商在内部岗位设置、工作流程等方面制定了制约或控制制度。 | 3 | 建立了相关制度的，不扣分，未按局方要求制定相关制度的，每缺一项扣0.3分。 | 实施单位 |
|  | 13 | 内控机制执行 | 信息化服务商在内部岗位设置、工作流程等制度的遵照执行情况。 | 3 | 按照制度规范执行的，不扣分，每违反一项扣0.3分。 | 实施单位 |
|  | 14 | 安全培训 | 信息化服务商是否对运维人员进行安全培训，或在人员发生变化后是否对新进人员进行安全培训。 | 4 | 未进行安全培训，每少一次扣0.4分。 | 实施单位 |
|  | 15 | 安全协议 | 信息化服务商人员是否与局方签订了安全保密协议，是否向局方提供无犯罪记录证明。 | 4 | 未签订安全保密协议，每人扣0.2分，未提供无犯罪记录证明，每人扣0.2分。 | 实施单位 |
|  | 16 | 信息安全事故 | 是否发生与运维工作相关的信息安全事故。如违规外联、违规进行数据运维等情况。 | 2 | 每发现一项扣1分。 | 实施单位 |
| 沟通交流 | 17 | 培训指导 | 信息化服务商是否按照合同约定开展相关培训，进行业务、技术指导。 | 2 | 按照合同约定对局方相关应用人员、运维人员、技术人员开展了培训指导的，不扣分；发生一次培训指导不到位的，扣0.2分。 | 实施单位 |
|  | 18 | 结果反馈 | 对于工作任务的主动完成情况和结果反馈情况。 | 2 | 未完成工作任务，每次扣0.2分，未及时反馈结果，每次扣0.2分。 | 实施单位 |
|  | 19 | 交流渠道 | 信息化服务商人员与局方人员有畅通的交流渠道。 | 2 | 发生交流渠道不畅通情况的，每次扣0.2分，扣完为止。 | 实施单位 |
| 服务质量 | 20 | 基本服务项目 | 挂牌上岗、礼貌用语、环境卫生、仪表得体。 | 2 | 每有一次违反行为，扣0.2分。 | 实施单位 |
|  | 21 | 工作制度建立与执行 | 信息化服务商是否建立完善的管理、业务、沟通等工作制度，并对各项制度落实执行。 | 2 | 建立了相关的工作制度，逐项落实的，不扣分，否则缺少一项扣0.1分，发现落实执行不到位的，每次扣0.1分。 | 实施单位 |
| 需求实现情况 | 22 | 需求响应情况 | 是否及时响应需求单位在合同范围内提出的业务需求。 | 5 | 在规定时限内及时响应并完成需求分析工作的，不扣分，未及时响应或未在规定时限内完成需求分析工作的，按次扣0.5分。 | 业主单位 |
|  | 23 | 需求实现效率 | 是否按业主单位、实施单位时间要求完成所提需求对应的开发工作。 | 5 | 按期完成需求开发的，不扣分，未按期完成，按次扣0.5分。 | 业主单位 |
|  | 24 | 系统优化质量 | 系统优化完善是否能够满足业务需求。 | 5 | 能够满足业务需求的，不扣分，版本未满足业务需求的，按次扣0.5分。 | 业主单位 |
|  | 25 | 协助用户测试 | 是否在合同约定范围内协助做好用户测试工作。 | 3 | 协助做好用户测试的，不扣分，未协助做好用户测试的，按次扣0.2分。 | 业主单位 |
|  | 26 | 其他任务配合 | 配合完成局方安排的其他工作任务，如需求调研、现场保障等。 | 2 | 主动配合并按期完成的，不扣分；每少完成一次扣0.2分。 | 业主单位 |
| 系统使用体验 | 27 | 功能界面 | 信息系统的功能是否满足工作需要，界面是否友好。 | 2 | 系统使用体验好，操作流畅、界面友好，能满足工作需要，由系统用户按1-5级进行评估打分，每级级差0.4分。 | 系统用户 |
|  | 28 | 服务态度 | 是否对用户友好、耐心，是否积极与用户沟通。 | 1 | 对系统用户友好、耐心，积极与用户沟通，由系统用户按1-5级进行评估打分，每级级差0.2分。 | 系统用户 |
|  | 29 | 问题解决质量 | 向用户提供的解决方案是否专业、有效，且能够符合用户的业务需要和系统特点。 | 1 | 提供解决方案专业、有效，且能够符合系统用户的业务需要和系统特点，由系统用户按1-5级进行评估打分，每级级差0.2分。 | 系统用户 |
|  | 30 | 投诉反馈处理 | 收到来自纳税人或者局方的投诉举报，并经局方主管部门核实确认的，应及时处理。 | 1 | 由系统用户按1-5级进行评估打分，每级级差0.2分。 |  |

## 10.1.3★税收信息化项目开发和应用管理工作要求

供应商在采购以及后续项目实施过程中，应严格遵守税务总局税收信息化项目开发和应用管理工作要求。对于违反合同约定的，依据合同约定及政府采购有关规定，采购人可采取要求限期改正、在应付合同金额中扣除违约金、解除合同等措施；对于存在严重违法失信行为的，由采购人按规定推送财政部纳入政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 10.1.4★供应链安全管理要求

供应商对供应链安全管理责任落实不到位，造成安全事件或产生不良影响的，采购人按照法律法规及合同约定进行处理。

1、人员资格要求

（1）签订承诺书。供应商应严格落实国家税务总局网络安全和保密管理要求，承担技术支持人员的网络安全和保密管理责任，按采购人要求签订协议和承诺书。

（2）开展背景审查。供应商承担技术支持人员背景审查工作，提供其身份证明、履历、家庭成员及主要社会关系、无犯罪记录证明等材料，并提交采购人进行备案。

（3）设置网络安全负责人（由驻场运维人员兼任）。供应商为本项目配备一名网络安全负责人，该负责人具备独立决策能力并保持相对稳定，在项目实施的全过程负责网络安全工作，组织落实各项网络安全要求。

2、日常行为规范要求

（1）工作能力要求。供应商负责对技术支持人员进行资格条件、工作胜任力以及网络安全能力评估，对技术支持人员承担的工作进行安全保密风险分析，明确技术支持人员工作范围和边界，重点防范设备和资料失窃、误操作导致的软硬件故障、工作秘密和税费数据等信息泄露、信息系统越权访问和网络攻击等风险。

（2）教育培训要求。供应商负责对技术支持人员进行网络和数据安全法律法规、网络安全意识、网络安全管理、网络安全技能、保密意识以及网络安全警示教育等培训，上岗前对其进行考核。

3、违约惩戒措施

供应商对供应链安全管理责任落实不到位，造成安全事件或产生不良影响的，采购人按照《税务系统信息化服务商失信行为记录名单制度（试行）》（税总办征科发〔2022〕1号）要求，组织对供应商进行失信行为认定，并采取相应的处置措施。

4、供应链安全要求：供应链厂商应明确税务应用系统的安全责任和数据安全责任，包括但不限于

（1）具备销售许可证、满足国家认可的网络安全规范和认证要求；

（2）产品满足业务持续稳定运行时限需求的使用授权；

（3）采用安全可控的方式、渠道，交付产品或开展服务等；

（4）产品安全性保障，如不可利用产品的便利条件非法获取用户数据、控制和操纵用户系统和设备，不得在未授权情况下对产品进行升级或更新换代等；

（5）明确供应链厂商的安全责任和义务，如供应链厂商对软硬件产品和服务的设计、研发、生产、交付等关键环节加强安全管理；

（6）按照国家法律法规开展的安全审查、安全评估、渗透测试等；

（7）在项目实施过程中须提高开发人员安全技术水平，加强源代码安全管理，健全源代码安全管理机制，确保税务应用系统安全。因源代码泄露，造成税务应用系统被攻击，导致涉税数据泄露，甲方将严肃追究责任并将供应链厂商列入失信人名单。

## 10.1.5★信息化服务运维人员要求

本项目涉及信息化服务运维人员的，运维人员应当是运维单位的正式人员，或者是与运维单位签订1年以上劳动合同且实际工作满1年的人员，常驻运维人员应当为技术骨干。

## 10.1.6其他

1.本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123 号）规定的包装要求，如有其他包装需求，详见采购文件技术部分相关章节。

2.本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会 2023年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》等相关文件要求，所投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。

3.本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC 认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。

以上相关要求，由供应商在响应时应答，在履约验收中，采购人将按照采购文件、中标/成交供应商响应文件、采购合同等对中标/成交供应商提供的货物和服务进行验收，必要时依法依规开展相应检测、认证。

# 10.2知识产权要求

招标人对项目实施过程中所产生的所有成果（包括相关技术资料、文档等）享有所有权（永久使用权、复制权和修改权等）。除本项目工作所需外，未经招标人书面同意，中标人不得擅自使用、复制招标人的标志、数据信息、文档及其他资料。

中标人应保证在本项目中所有预装和为本项目安装的软件为在中国境内具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。

中标人保证所提供的产品及服务不侵犯第三方的知识产权，否则，由此给招标人造成的一切损失由中标人承担。

# 10.3付款安排建议

| 付款名称 | 付款要求 | 付款比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 第1次付款 | 合同签订后，收到乙方发票后10个工作日内，乙方应在每次付款前向甲方提供等额发票等凭据。 | 50.0 |
| 第2次付款 | 项目终期验收合格后，收到乙方发票后10个工作日内，乙方应在每次付款前向甲方提供等额发票等凭据。 | 50.0 |