政府采购

公开招标文件

项目名称：国家税务总局黑龙江省税务局网络可信身份体系服务与应用系统数据安全服务项目

项目编号：HTCL-ZB-233159

黑龙江省招标有限公司

2023年8月

目录

招标公告

第一章 供应商须知

第二章 投标文件内容及格式

第三章 服务需求

第四章 评标方法

第五章 政府采购合同条款及格式

招标公告

项目概况 国家税务总局黑龙江省税务局网络可信身份体系服务与应用系统数据安全服务项目的潜在供应商应在黑龙江省招标有限公司一楼获取招标文件，并于2023年9月19日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

招标编号：HTCL-ZB-233159

项目名称：国家税务总局黑龙江省税务局网络可信身份体系服务与应用系统数据安全服务项目

预算金额：196.41万元/年

最高限价：196.41万元/年

采购需求：

第一包：网络可信身份体系服务。为进一步做好税务信息系统安全保障工作，整合现有密码服务组件、双向交互系统及税务数字证书系统，形成网络可信身份认证体系，实现统一的安全策略调度和安全管理标准。采购网络可信身份体系服务。预算55.05万元/年。

第二包：应用系统数据安全服务。为深入贯彻落实《全流程税费数据安全管理规范 （试行） 》和《税务电子数据安全保护总体技术框架》工作要求，进一步加强黑龙江省税务局涉税数据的安全管理，强化纳税人（缴费人）商业秘密和个人隐私数据保护，提升数据安全防护能力，针对黑龙江税务数据安全管控平台进行二期建设。预算141.36万元/年

合同履行期限：自合同签字起生效，服务期限为一年。一年服务期满，根据《财政部关于推和完善服务项目政府采购有关问题的通知》（财库【2014】37号)文件要求，采购结果最多3年沿用，合同一年一考核一续签，是否续签，由采购人视财政预算安排及供应商资质条件、服务质量、服务内容、服务满意度等绩效考核情况确定。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、供应商必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。

3、本项目的特定资格要求：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录（在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝其参与本次政府采购活动）。

4、同一供应商可以针对本项目的多个包递交投标文件，但只能在一个包中标，排名在前的供应商可以优先选择中标的包。

三、获取招标文件

时间：2023年8月29日至2023年9月5日，每天上午8点30分至11点30分，下午13点至16点（北京时间，法定节假日除外）

地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路180号

方式：现场获取。

售价：500元/包

四、投标文件递交

投标截止时间：2023年9月19日9点00分（北京时间）

地点：黑龙江省招标有限公司一楼

五、开标

时间：2023年9月19日9点00分（北京时间）

地点：黑龙江省招标有限公司二楼会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：国家税务总局黑龙江省税务局

地    址：哈尔滨市南岗区东大直街190号

联 系 人：赵先生

联系方式：0451-53611198

2.采购代理机构信息

名    称：黑龙江省招标有限公司

地　  址：哈尔滨市南岗区汉水路180号

联 系 人：韩宇奇、於佳

联系方式：0451-82364703

3.项目联系方式

项目联系人：韩宇奇、於佳

电    话：0451-82364703

第一章 供应商须知

一 供应商须知表

| 条款号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名 称：国家税务总局黑龙江省税务局 地 址：哈尔滨市南岗区东大直街190号 联系人：赵先生 电 话：0451-53611198 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名 称：黑龙江省招标有限公司 地 址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路180号 联系人：韩宇奇、於佳 电 话：0451-82364703 |
| 1.3.4 | 合格供应商资格条件 | 详见招标公告 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标 | 是 否 |
| 1.4.8 | 联合体投标的其他资格要求 | 无 |
| 2.2 | 项目预算金额/最高限价 | 第一包：55.05万元。 第二包：141.36万元 |
| 4 | 计量单位 | 中华人民共和国法定计量单位 其他： |
| 5.1 | 现场考察、开标前答疑会 | 不组织 组织，时 间： 地 点： 联系人： 电 话： 组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。 |
| 6.2.1 | 是否为专门面向中小企业采购 | 是 否 |
| 6.2.3 | 标的所属行业 | 软件和信息技术服务业 |
| 11.3 | 演示 | 不需要提供演示 需要提供演示 1、演示时间： 演示地点： 演示顺序： 2、演示要求：（内容、设备等要求） |
| 12.1 | 投标报价货币要求 | 所有投标均按人民币货币进行报价。 其它： |
| 13.1 | 投标保证金 | 1.投标保证金金额：第一包：10000元，第二包20000元 2.投标保证金缴纳时间：同投标截止时间 3.投标保证金缴纳方式：保函 支票 电汇 其他非现金形式 保证金收款人银行信息： 开户名称：黑龙江省招标有限公司 开户行：招商银行股份有限公司哈尔滨开发区支行 帐号： 451902390110302 4.保证金退还咨询电话：0451-82364703 |
| 15.1 | 投标有效期 | 180日历日 |
| 16.1 | 投标文件及电子文档份数 | 投标文件正本1份,副本4份；电子文档1份。 |
| 18.1 | 递交投标文件截止时间、地点 | 详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。 |
| 20.1 | 开标时间、地点 | 详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。 |
| 21 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表0-2人，评审专家5-7人组成，共7人。 |
| 25.1 | 演示的评审方法及评审标准 | / |
| 27.2 | 评标办法 | 综合评分法 最低评标价法 |
| 27.3 | 报价扣除 | / |
| 29.2 | 推荐中标候选人的数量 | 每包不低于3名 |
| 31 | 确定中标人的方式 | 中标人数量：每包1名 采购人委托评标委员会直接确认中标人 采购人确认中标人 |
| 35.1 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 本项目收取履约保证金 履约保证金金额： 履约保证金递交时间： 履约保证金递交方式：□保函 □支票 □电汇 □其他非现金形式 账户信息： 开 户 名： 开 户 行： 账 号： 履约保证金退还时间及规定： |
| 36 | 招标代理服务费 | 本项目不收取采购代理服务费 本项目收取采购代理服务费 中标人与采购人签订合同后，代理机构向每包中标人按下列标准收取采购代理服务费。 （1）以《中标通知书》中确定的年中标金额乘以三年为收费的计算基数： （2）分段收取采购代理服务费即各中标金额区间乘相应费率后之和为采购代理服务费。 100万元人民币以下（含 100万元）按1.5%费率收取； 100~500万元人民币（含 500万元）按0.8%费率收取； 500~1000万元人民币（含 1000万元）按0.45%费率收取； 1000~5000万元人民币（含 5000万元）按0.25%费率收取； 2、采购代理服务费交纳方式： 合同生效后30日内，卖方以支票、汇票、电汇、现金等付款方式按规定的标准向招标机构一次缴清采购代理服务费。 开户名称：黑龙江省招标有限公司 开户行：招商银行股份有限公司哈尔滨开发区支行 帐号： 451902390110302 |
| 39.3 | 质疑 | 一、供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。 1.接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面纸质疑函 联系单位：黑龙江省招标有限公司 联系电话：0451-82364703 通讯地址：哈尔滨市南岗区汉水路180号 2.质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 二、供应商应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：采购公告、招标文件、招标过程、中标结果） |
| 关于“兼投不兼中”的说明 |  | 本项目“兼投不兼中”，即同一供应商可以针对本项目的多个包递交投标文件，但只能在一个包中标，排名在前的供应商可以优先选择中标的包。 根据财政部国库司对“兼投不兼中”相关问题的答复：“如果一个项目分三个包组，且项目允许兼投不允许兼中。假设有三个供应商参加了这三个包的投标，则第一包可以确定一个中标人。其余两个包供应商不满足三家，根据87号令第四十四条，应该废标。”对本项目作出如下说明： 当供应商在某包被确定为预中标人后，该供应商将不被视为其余包的有效供应商。 例如：A在所有包均排名第一，并选择第一包中标。B在第二包排名第二，当第二包除A外剩余的有效供应商仍满足三家时，B成为第二包的中标人，否则第二包流标。 |

注：表格中“”项或“■”项为被选中项。

二 总则

1.采购人、采购代理机构及供应商

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见供应商须知表1.1款。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见供应商须知表1.2款。

★1.3 供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的供应商及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4 符合供应商须知表1.3.4款中规定的资格条件。

★1.4 如供应商须知表1.4款中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。

1.4.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.8 对联合体投标的其他资格要求见供应商须知表1.4.8款。

★1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

★1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7 供应商在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见供应商须知表2.2款。

★2.3供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.语言文字

除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4.计量单位

除供应商须知表4条中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

5.现场考察、开标前答疑会

5.1供应商须知表5.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织供应商现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。

5.2由于未参加现场踏勘或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担相应后果。

5.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由供应商自行承担。

## ★6.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

6.1进口产品：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，供应商应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。若本项目不允许采购进口产品，如供应商响应产品为进口产品，其响应文件将被认定为投标无效。

6.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位：

6.2.1中小企业：指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。若供应商须知表6.2.1条中写明专门面向中小企业采购的，如供应商所投产品为非中小企业产品制造、承接、承建的，其投标将被认定为投标无效。

如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业。

6.2.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业。

6.2.3 采购标的所属行业见供应商须知表。

6.3政府采购节能产品、环境标志产品：是指国务院有关部门发布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单中的产品。依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），如采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所投产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。

6.4正版软件

6.4.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

6.4.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

6.5信息安全产品：所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

7.投标费用

不论投标的结果如何，供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

三 招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件内容如下:

招标公告

- 供应商须知

第二章 投标文件内容及格式

第三章 服务需求

第四章 评标方法

第五章 政府采购合同条款及格式

★8.2供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如供应商没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

9.招标文件的澄清与修改

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。供应商在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

四  投标文件的编制

10.投标范围

10.1项目有分包的，供应商可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。

★10.2供应商应当对所投分包在招标文件“服务需求”中所列的所有服务内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

10.3无论招标文件第三章服务需求中是否要求，供应商所投的服务均应符合国家强制性标准。

11.投标文件构成

★11.1供应商应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。

★11.2供应商应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11.3演示要求详见供应商须知表11.3款。

★12.投标报价

12.1所有投标均按供应商须知表12.1款中要求货币进行报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

12.2供应商应按招标文件要求在相关表格中标明投标服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.3供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.4每种服务只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.5除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

★13.投标保证金

13.1供应商应提交供应商须知表13.1款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和供应商必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。

13.3供应商存在下列情形的，投标保证金不予退还:

(1)在投标有效期内，供应商撤销投标的;

(2)中标后不按本须知第34款的规定与采购人签订合同的;

(3)中标后不按本须知第35款的规定提交履约保证金的;

(4)存在其他违法违规行为的。

13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5投标保证金的退还

13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.2未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。供应商应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

13.5.3供应商在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，供应商应自采购人或者采购代理机构收到供应商书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.4政府采购投标担保函不予退回。

13.6因供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

14.1供应商应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

14.2上条所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

★15.投标有效期

15.1 投标应在供应商须知表15.1款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

15.2 在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求供应商延长投标文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。供应商可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

★16.投标文件的签署及规定

16.1 供应商应按供应商须知表16.1款中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

16.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

16.3 投标文件因字迹潦草无法辨认、表达不清或装订不当所引起的后果由供应商负责。

五 投标文件的递交

17.投标文件的密封和标记

★17.1 供应商应将投标文件装订成册、密封，将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。如果供应商未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。

17.2 所有包装封皮上均应：

（1）注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖供应商单位公章。

★18.投标截止

18.1 供应商应在供应商须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到供应商须知表18.1款中规定的地点。

18.2 采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

★19. 投标文件的接收、修改与撤回

19.1 在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

19.2 采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况。

19.3 递交投标文件以后，如果供应商要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，供应商对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，修改后的投标文件或撤回行为无效。

19.4 在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

19.5 采购人和采购代理机构对所接收并当众宣读投标内容的投标文件概不退回。

六 开标及评标

20.开标

20.1 采购人和采购代理机构将按供应商须知表20.1款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有供应商代表参加。

供应商不足3家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.2 开标时，由供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读供应商名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于供应商在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

20.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。供应商未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。

20.4 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

21. 组建评标委员会

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见供应商须知表21款。评标委员会组建后，评标委员会成员共同推选组长，组长负责组织评标工作，采购人代表不得担任组长。

★22. 资格审查

22.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对供应商的资格进行审查，供应商应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的供应商不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的供应商不足3家的，不得评标。

22.2 采购人或采购代理机构将评审当日查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

22.2.1 不良信用记录指：供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

22.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

★23.符合性审查

符合性检查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。供应商应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的供应商不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的供应商数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

★24 投标文件的澄清

24.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求供应商对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

24.2 供应商的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

24.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标将被认定为投标无效。

24.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商在不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。

25演示

演示的评审方法以及评审标准具体内容见供应商须知表25.1款。

★26.投标无效

26.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。

如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，供应商不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

26.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）供应商的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（6）与其他供应商串通投标，或者与采购人串通投标；

（7）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9） 所投产品中如要求安装软件，应提供正版软件，否则投标无效；台式计算机、便携式计算机必须预装正版操作系统，该系统须有唯一的正版序列号与之对应，一个正版序列号只能对应一台计算机，否则投标无效；

（10） 政府采购执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则投标无效；

（11） 所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则投标无效；

（12） 属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形；

27.比较与评价

27.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

27.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在供应商须知表27.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

27.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）、《财政部 关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价按照供应商须知表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照供应商须知表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

27.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法见招标文件第四章 评标方法。

★28.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足3家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29.中标候选人的推荐原则及标准

29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的供应商按下列方法进行排序，推荐中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。

29.2评标委员会将根据评标标准，按供应商须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。

29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。

★30.保密原则

30.1 评标将在严格保密的情况下进行。

30.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

七 确定中标

31.确定中标人

由采购人或者采购人委托评标委员会按照供应商须知表31中规定的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

★32.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的供应商不承担任何责任。

33.中标通知书

33.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。

33.2 中标通知书是合同的组成部分。

★34.签订合同

34.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。

34.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

34.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

★35.履约保证金

35.1 中标人应按照供应商须知表35.1款规定向采购人缴纳履约保证金。

35.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

★36.采购代理服务费

中标人须按照投标须知表36款规定，向采购代理机构支付招标代理服务费。

37.廉洁自律规定

37.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

37.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

38.人员回避

供应商认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

39.质疑与接收

39.1 供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

39.2 质疑供应商应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见中国政府采购网或黑龙江省政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

39.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知表39.3款。

40.履约验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《黑龙江省政府采购履约验收管理办法》要求进行验收。

第二章 投标文件内容及格式

一、投标文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录

| 序号 | 内容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件、电子文档的外封面及封口 | 1 |
| 2 | 投标文件的封皮 | 2 |
| 3 | 投标文件的目录 | 3 |

二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 资格证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照： 1若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”； 2若为事业法人：提供“事业单位法人证书”； 3若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”； 4若为个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”； 5若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件联合体各方均需提供上述证明（如适用） |  |
| 2 | 法定代表人（单位负责人）身份证的复印件及授权代表身份证的复印件。 | 4 |
| 3 | 供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料” | 5 |
| 4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件：提供2022年经审计的财务审计报告复印件或者本项目递交投标文件截止时间前30日内供应商基本开户银行出具的资信证明复印件； |  |
| 5 | 评标当日之前一年内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件 （注：依法免税的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） |  |
| 6 | 评标当日之前一年内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件 （注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） |  |
| 7 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 6 |
| 8 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 7 |
| 9 | 联合体协议书（如适用） | 8 |
| 10 | 其它资格证明文件（如适用，按供应商须知表1.3.4要求描述）：中小企业声明函格式详见格式15 |  |
| 7 | 联合体的其它资格证明文件（如适用，按供应商须知表1.4.8要求描述） 联合体各方均需提供上述证明（如适用） |  |

三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 符合性证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 9 |
| 2 | 递交投标保证金证明材料复印件（以保函形式递交的保证金，正本应放入保函原件） |  |
| 3 | 开标一览表 | 10 |
| 4 | 服务价格明细表 | 11 |
| 5 | 服务需求响应表 | 12 |
| 6 | 商务条款偏离表 | 13 |
| 7 | 供应商关联单位说明 | 14 |

四、其他材料

| 序号 | 其他材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《中小企业声明函》 | 15 |
| 2 | 残疾人福利性单位声明函（不适用） | 16 |
| 3 | 监狱企业证明文件（不适用） | 17 |
|  | ...... |  |

重要提示：

1、供应商提供的证明材料，除需要供应商填报或有特殊说明外，均须按要求提供。

2、供应商在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。供应商在装订投标文件时,应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖公章。

4、“资格性证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

6、“其他材料”

（1）综合评分法：供应商可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。

（2）最低评标价法：供应商可就招标文件要求提供相应材料。

格式1

投标文件、电子文档外封面、封口格式

封面格式：

投标文件/电子文档 所响应包号：第 包 项目名称： 项目编号： 供应商名称（公章）

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2

正本/副本

投标文件的封皮

投  标  文  件

所响应包号：第                     包

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

格式3

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人：           (签字或盖章)

签署日期：      年      月      日

格式4

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （供应商名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）

供应商名称：（加盖公章）

年   月   日

格式5

法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

委托人名称：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：

住所地：

受托人名称：                                   身份证号码：

工作单位：

住址：                              电话：

现委托           在委托人就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字或盖章生效,无转委托，特此声明。

（※受托人身份证正、反面复印件※）

委托人（单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）：（签字或盖章）

受托人：（签字或盖章）

详细通讯地址：                    邮 政 编 码 ：

传        真：                    电        话：

格式6

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

我单位完全理解本次政府采购活动的采购需求、商务条款及其他内容，并承诺我单位将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假,我单位同意按合同违约处理,并依法承担相应法律责任。

供应商：               （盖单位章）

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人：         （签字或盖章）

年       月         日

格式7

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人名称）：

在本项目投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

供应商：       （加盖公章）

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人：(签字或盖章)

日期：       年     月     日

注：自然人投标的无需盖章，需要签字。

格式8

联合体协议书

致(采购人或采购代理机构)：

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加(项目名称、项目编号、包号)项目的投标。现就联合体询价事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1.

2.

3.

二、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                  。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

成员名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：   年   月   日

格式9

投标函

（采购人或采购代理机构）：

根据贵方  (项目名称)   项目的招标公告  (项目编号)   ，签字代表  (姓名、职务)经正式授权并代表供应商  （名称、地址）  提交下述文件正本    份、副本     份及电子文档    份，并以     形式出具的金额为人民币     元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

- 本项目投标总价详见开标一览表。

- 本投标有效期为自投标截止之日起     个日历日。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）遵守招标文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付招标代理服务费。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

其他事项：如我方在多个包中标，优先选择的顺序为第 包→第 包。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地    址：                          传    真：

电    话：                          电子邮件：

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

供应商名称（单位公章）:

供应商开户银行（全称）:

供应商银行帐号:

日期:                      
格式10

开标一览表

项目名称：          项目编号：        包号：        报价单位：人民币元

| 服务内容 | 投标总价 | 投标保证金 | 履约期限 | 履约地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |  |  |

注：此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致

供应商(单位公章):

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):

格式11

服务价格明细表

项目名称：          项目编号：        包号：        报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 所用设备 | 人员配置 | 履约期限 | 履约地点 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.各项服务详细内容应详细描述。如果供应商认为需要，每项服务填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.如果开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

供应商(单位公章):

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):

格式12

服务需求响应表

| 包号/品目号： 服务内容： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 服务要求 |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由供应商按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商(单位公章):

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):

格式13

商务条款偏离表

项目名称：                  项目编号：                包号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。） | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★服务期：自合同签字起生效，服务期限为一年。一年服务期满，根据《财政部关于推和完善服务项目政府采购有关问题的通知》（财库【2014】37号)文件要求，采购结果最多3年沿用，合同一年一考核一续签，是否续签，由采购人视财政预算安排及供应商资质条件、服务质量、服务内容、服务满意度等绩效考核情况确定。 |  |  |  |
| 2 | ★服务地点：采购人指定地点 |  |  |  |
| 3 | ★付款方式及条件：以合同签订为准。 |  |  |  |
|  | 其它 | 采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由供应商按照招标文件要求填写，进行响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商(单位公章):

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):            
格式14

供应商关联单位的说明

供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与供应商单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

☐存在：

单位名称：

☐不存在。

供应商(单位公章)：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

格式15

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式16

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，由本单位提供        （服务或货物），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 品 名 | 数量 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 投标文件中所提供投标的以上伴随产品为我单位生产的产品，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。 |  |  |  |  |  |

注：1、供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

2、仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。

3、如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。

4、如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。

供应商名称（单位公章）：

日 期：

格式17

监狱企业证明材料

供应商符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号文件规定的，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

特此承诺

供应商：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

年       月       日

第三章 服务需求

第一包：网络可信身份体系服务项目

一、项目概述

为进一步做好税务信息系统安全保障工作，整合现有密码服务组件、双向交互系统及税务数字证书系统，形成网络可信身份认证体系，实现统一的安全策略调度和安全管理标准。拟购买网络可信身份体系服务。

预算金额为55.05万元。

二、服务要求

1.对密码服务组件进行升级改造。

密码服务组件系统通过统一密码设备管理、统一密钥管理、统一密码应用服务的方式，为各税务信息系统提供标准的各类密码应用服务。各税务信息系统根据自身的密码应用需求，选择、配置、调用这些服务，实现安全、合规、高效、便捷密码应用。密码服务组件提供的密码应用服务主要包括：身份认证、安全报文、数据校验、数据加解密、签名及验证、协同签名及验证、可信时钟、数据库存储加密、文件加解密等。在各税务信息系统与密码服务组件系统对接过程中，需要对密码服务组件系统进行升级改造，以便各应用系统能够与密码组件系统无缝对接。

2.完善双向交互系统功能。

双向交换系统用于构建税务专网区与互联网区的边界安全与外联网业务承载平台。双向交互系统管理功能主要包括组织机构管理、虚拟机资源分配、用户及权限管理、系统管理、应用管理、分区管理等。由于系统设计不足、程序bug等原因造成的双向交互系统出现故障问题，驻场工程师需对软件出现的问题进行复现测试和确认，排查问题产生原因，提供临时解决方案，并将确认结果反馈局方，同时完善双向交互系统功能。

3.完善税务数字证书系统相关功能

密码服务组件系统中密码资源管理服务模块通过接入各种类型的密码设备获得密码运算资源，向税务信息系统提供各类密码应用服务。其中，签名认证服务和协同签名认证服务通过集成税务数字证书系统和集成协同签名服务模块实现。需要对税务数字证书系统进行升级完善，便于密码服务组件系统与数字证书系统顺利对接。

4.系统资源优化

项目驻场工程师按照省局的硬件设备资源优化需求，对现有密码服务组件、双向交互系统及税务数字证书系统资源优化需求进行评估、资源优化方案撰写、测试及实施工作。同时，项目驻场工程师也通过健康检查结果，从应用系统资源配置、应用系统部署模式、应用系统参数配置情况等方面对省局提出系统资源优化建议，并听取各应用系统运维问题反馈情况后进行资源优化的实施。主要工作内容如下：

（1）需求评估

根据省局资源优化需求，对其实际可行性及作用进行评估；

（2）方案撰写

根据实际的资源优化需求，撰写资源优化方案，并组织评审。评审通过后进入测试阶段；

（3）方案测试

对资源优化方案进行测试；

（4）方案实施

驻场工程师于现场实施资源优化方案；

（5）后续监控及跟踪

资源优化实施完成后，需在一个业务周期内，对涉及调整的应用系统进行监控及跟踪，以验证资源优化的作用。

5.业务系统访问控制策略调整

驻场工程师根据省局应用系统内外网访问控制策略调整的工作部署，对各应用系统访问控制策略调整需求进行调查、调整方案撰写、调整方案测试、实施、支持及后续跟踪监控工作。主要工作内容如下：

（1）调整前后环境调查

驻场工程师根据省局各应用系统访问控制策略调整的实际情况，需要对现有各应用系统访问控制策略进行认真梳理及应用系统访问控制策略调整前后环境进行调查，明确调整事项以及注意事项；

（2）调整方案撰写

根据实际应用系统访问控制策略调整需求及情况，撰写应用系统访问控制策略调整方案和回退方案，并交予局方确认。以保证应用系统访问控制策略调整方案的可实施性。

（3）策略实施

实施应用系统访问控制策略调整。驻场工程师需根据系统应用系统访问控制策略调整方案和回退方案现场实施应用系统访问控制策略调整；

（4）验证和切换

应用系统访问控制策略调整实施完成后，需从应用服务的功能和业务数据的完整性、连续性、一致性等方面验证调整是否成功，并于验证成功后，进行应用系统访问控制策略切换；

（5）后续监控

应用系统访问控制策略调整的验证和切换完成后，驻场工程师需对访问控制策略调整的应用系统进行一个业务周期内的系统监控，以保证访问控制策略调整后的应用系统的正常运行。

6.系统运行维护

系统运行维护包括密码服务组件系统、双向交换系统和税务数字证书系统的日常巡检、健康检查、紧急问题处理、重大配置变更，补丁升级等工作。

（1）日常巡检

①包括服务器系统磁盘空间使用率、内存使用率、CPU使用率、SWAP使用率、系统服务进程等。

②巡检过程中出现故障问题，负责诊断、解决系统故障，对其系统错误及缺陷进行排查，给出故障问题整改建议或方案。

（2）紧急问题处理

因系统异常造成业务中断、驻场工程师能够随时响应、快速到位，尽可能短时间内恢复的问题按照紧急问题处理流程来进行处理。主要工作内容如下：

①沟通确认

对于紧急问题，需要驻场工程师在30分钟内响应，了解问题产生的原因、背景和涉及的业务细节；

②恢复系统

通过沟通确认后的紧急问题，首先对于可以远程排查原因的问题，给予远程技术支持，对于必须现场查证、现场处理的紧急问题，驻场工程师尽快赶赴现场，恢复系统，确保业务进行；

③查找问题原因

驻场工程师对问题进行分析定位，从根本上查找问题原因以及存在隐患；

④制定方案

根据问题出现原因，提出解决方案并予以处置；

⑤问题跟踪

问题解决后，对系统运行情况进行跟踪；

⑥填写问题处理单

按省局规范填写问题处理单。

（3）重大配置变更

驻场工程师对省级管理人员提出的重大配置变更申请（如应用系统网络、存储、主机、中间件、数据库、操作系统的重大配置调整）进行评估和方案制定，并综合判断重大配置变更执行的风险、回退方案、可行性、所需资源等。主要工作内容如下：

①变更申请评估

评估重大配置变更的可行性；

②变更方案制定及评审

编制重大配置变更方案及回退方案，并对方案进行测试和评审；

③变更计划制定

评估重大配置变更所需资源，并确定详细的实施计划。如时间计划、人员计划、资源计划等；

④实施和支持

驻场工程师根据实际情况和需求，对省级重大配置变更进行现场实施或支持；

⑤变更验证

验证重大配置变更是否成功；

⑥监控

重大配置变更实施成功后，需要在一个业务周期内，对涉及变更调整的应用系统进行监控，保证配置变更未对应用系统造成后续影响，保证应用系统的平稳运行。

（4）健康检查

健康检查是指以现场巡检的方式，针对省局可信应用系统的运行环境、应用配置及业务数据进行检查，以发现存在的问题和隐患。主要工作内容如下：

①制定健康检查计划

制定详细的健康检查计划，包含健康检查的时间、地点、范围、方式；

②制定健康检查方案及脚本

制定健康检查指标和判定准则并编制指标的采集脚本；

③健康检查实施

根据健康检查计划，及健康检查方案及脚本，实施应用系统的健康检查。驻场工程师根据健康检查计划进行健康检查，采集指标信息并进行现场日志分析。

④出具健康检查统计表

根据健康检查结果，分析并填写健康检查统计表，每月撰写运维分析报告，向局方反馈健康检查情况，并进行现场解决或给出解决建议。

补丁升级

补丁升级工作是指驻场工程师需要根据总局的补丁发布流程对应用系统新版本或新补丁进行审核、测试、下发、升级和后续的支持、汇总工作。主要工作内容如下：

①补丁验证

驻场工程师需要对接收到的应用系统版本或补丁进行审核，审核点主要关注补丁文档是否齐全、是否能够支持升级，补丁升级的时间要求和资源要求是否明确，补丁升级是否会对其他相关应用系统产生影响。

②经局方审核通过后，对接收到的应用系统版本或补丁进行模拟环境测试，以验证其升级过程是否正确。模拟环境测试通过后，需形成补丁升级测试单。

③补丁升级实施

驻场工程师在补丁验证通过后，按照总局补丁升级文件要求完成升级工作。

④监控系统运行状况

对应用系统升级完补丁程序后，监测应用系统运行状况，确保应用系统稳定运行。

7.重大任务保障

省局组织实施的重大时间节点安全保障工作，需要驻场工程师全程参与和支持。主要工作是按照省局的总体工作安排，参与重大时间节点的7*24小时现场值守服务工作。

8.投标人需提供各系统原厂技术支持。

第二包：应用系统数据安全服务项目

一、项目概述

为深入贯彻落实《全流程税费数据安全管理规范（试行）》和《税务电子数据安全保护总体技术框架》工作要求，进一步加强黑龙江省税务局涉税数据的安全管理，强化纳税人（缴费人）商业秘密和个人隐私数据保护，提升数据安全防护能力，拟针对黑龙江税务数据安全管控平台进行二期建设，功能包含数据安全整体风险评估、流动数据安全监测、数据运行安全管理等，采用数据安全管控对数据生命周期全流程进行评估，发现数据风险、威胁、漏洞等问题，通过技术手段进行加固及完善，在数据使用、共享交换等流动过程中，对数据资产、身份和行为进行全面监测及管理，并为数据资产提供运行安全检测和管控，从而保证数据全生命周期的安全防护，构建基于整体数据安全能力为基础的立体化纵深防御体系，结合数据生命周期的安全运营理念形成科学实用的“体系化安全防护能力、规范化安全管理能力、综合化安全运营能力”。

预算金额为141.36万元。

二、服务要求

为进行整体数据安全服务协同性，同时方便统一管理及服务功能之间的兼容性，“数据运行安全服务”与“API安全监测与访问控制服务”当中所使用的工具软件须能够实现统一身份认证、统一策略下发以及统一日志管理等。

2.1数据运行安全管理服务

1.支持自定义IP和数据库端口方式，自动发现数据库资产。

2.支持数据库适配类型：Oracle、MySQL、SQL Server、PostgreSQL、MongoDB、Redis、DB2、Cache、达梦、人大金仓、阿里云RDS for MySQL等。

3.★支持自动识别数据库集群和容灾架构，包括：Oracle RAC/DG/OGG、SQL Server Alwayson、MySQL Cluster/主从/主主、DBRA等，并自动生成拓扑图。

4.支持Oracle单机、RAC、DG等自动化部署；支持MySQL单机、集群（主从、MGR）等自动化部署。

5.运行监控内容至少包括：

（1）数据库连接、监听、实例状态，数据库启停状态。

（2）表空间、ASM磁盘组、归档日志、闪回空间、数据文件、文件系统状态和变化。

（3）Oracle RAC/DG/OGG、SQL Server Alwayson、MySQL Cluster/主从/主主、DBRA等集群和容灾状态。

（4）长事务、大事务运行状态。

（5）数据库登录、数据库连接、SQL解析、SQL执行、SQL提交状态。

（6）Processes、Sessions、DB files、Jobs等数据库资源使用状态。

（7）Lock、Latch、Mutex锁资源状态。

（8）物理备份和逻辑备份状态。

6.支持聚合监控大屏，显示内容至少包括：

（1）显示全局或指定业务系统的健康度、繁忙度、可用度指数。

（2）显示Top5告警数、变更数、会话数、健康度、过去7天可用度、繁忙度的数据库资产。

（3）显示多实例的正常/异常状态，并可以下钻到指定实例或集群大屏。

（4）显示待处理告警列表。

7.支持从数据库可用性、资源就绪、可靠性、变化、作业等维度，完成对数据库资产的轻量级检查；通过设定上班、下班时间，自动执行日常巡检，并支持基于上班时间点和下班时间点的巡检结果比对，掌握数据库系统变化。

8.支持从数据库可用性、空间管理、安全性、可靠性、性能、错误、主机资源、数据库资源、数据库软件、数据库参数、系统参数等维度，完成对数据库资产的全面深度检查。

9.支持基于主机、数据库资源和sql性能指标的分析下钻，智能定位性能瓶颈点，应用上线后，可自动获取指定时间窗口的Top SQL，并对SQL语句提供在线诊断，输出诊断报告，诊断报告内容至少包括：SQL ID、SQL文本、SQL执行计划和SQL优化建议。

10.支持自动获取AWR报告，支持AWR报告全中文解读，解读内容至少包括：主机资源、数据库资源、会话登录、SQL解析、SQL执行、事务提交、RAC统计和数据库参数等，并根据数据库的性能状况给出专业分析，对数据库存在的性能瓶颈进行定位，对异常指标提供优化建议。

11.提供常见运维场景的编排模版，实现从告警到故障处理的自动化运维，要求至少提供2个以上运维编排模版。

12.变更追溯信息要求包括：主机配置、主机资源、数据库用户、数据库应用、数据库对象、数据库配置、数据库空间等维度。

13.提供自动锁处理工具、DB-LINK分析工具、归档日志清理工具、DUMP文件导出工具、主机连接检测工具、数据库SCN检测等工具。

14.支持识别真实应用及SQL管理工具的MD5值，防止假冒应用及假冒SQL管理工具违规访问数据库。

15.支持数据库运维工具免密登陆功能，当数据库管理人员通过Toad或SQL DEVELOPER等工具登陆运维数据库时，通过数据库账号与数字证书的绑定，数据库管理员在运维PC工具中无需输入数据库用户名密码即可登陆已授权访问的数据库，避免运维数据库用户和密码泄漏，保障账号安全。

16.至少支持oracle、SQL server、mysql、DB2数据库的误删除恢复，当使用DROP命令误删除敏感数据时，系统应及时记录操作的时间、数据库名称、操作类型、操作的对象类型、SCHEMA名称、对象名称、当前状态、使用的SQL语句等信息，并提供一键恢复的功能，辅助完成数据的快速恢复，以支持系统恢复正常。

17.★该服务须能够与用户方现有数据安全平台进行有效对接，实现统一身份认证、统一策略下发以及统一日志管理等。

18.★投标人须提供3人的技术团队成员进行现场服务，保证服务过程数据不离场。同时重大节日及特殊时期安排1人确保7*24小时安全值守。并在一年服务期内提供1名驻场运维人员负责数据安全监控及运维工作。（投标人须提供服务承诺）

2.2API安全监测与访问控制服务

1.该项服务需要能够提供至少支持200M标准API流量的服务能力。

2.提供数据流转安全态势大屏，统计展示数据访问量、业务流转、应用访问热度、API台账、应用涉敏接口、流动防护等。

3.★支持通过镜像流量自动识别请求和返回中数据的API资产，包括但不限于API的接口信息、参数信息、请求方法等。

4.支持通过API资产的发现时间、活跃时间、访问次数、请求方法进行关联分析，识别已知API、未知API。

5.至少包含500种业务类型，可根据不同业务类型对数据进行自动分类，业务类型包括个人信息、地理信息、组织机构信息、企业信息、行业相关信息、基础信息、商品物资信息、设备信息、通用类型等。

6.AI赋能安全，通过梳理身份标签、访问关系拓扑、上下文访问链路等建立身份画像，通过身份基线比对，实现风险身份的自动化智能监测。

7.支持AI算法检测，通过实时检测进行建模训练，形成风险检测模型，识别异常行为。

8.★支持自动识别API流量中的弱口令，防止暴力破解行为；支持对API流量中的敏感数据进行识别，包括但不限于身份证号、手机号、银行卡号等。

9.支持通过预设敏感词类型、敏感词以及自定义敏感词，根据配置对报文进行检测，对检测到配置中的敏感词执行处理动作。

10.支持针对API接口访问频次、单日请求次数、单日获取敏感数据次数等维度设置API安全访问策略。

11.支持API访问策略关联设置到具体的API接口资产。

12.支持将采集的安全事件信息进行展示，提供事后安全审计追溯能力。并对安全事件进行合并去重。

13.支持以安全事件发生时间、关键字等要素对安全事件进行快速检索。

14.通过大屏展示数据安全整体情况，包括：数据资产，敏感数据，数据运维使用、数据共享开放、风险事件、数据地图、风险区、数据热力图、敏感数据事件、敏感数据分布等。

15.具备风险中心监测视图，主要包含风险等级、风险事件总量、已处理事件数、未处理事件数、事件详情等展示。

16.该服务须能够与用户方现有数据安全平台进行有效对接，实现统一身份认证、统一策略下发以及统一日志管理等。

2.3数据安全风险评估服务

1.可提供针对各类型业务系统数据资产的数据安全风险评估服务，对管理风险、综合安全风险以及数据安全性进行评估，检查风险点，并针对风险点提出整改措施和建议。

2. 风险评估过程应以数据资产盘点和现状调研结果，综合评估数据库安全基线及风险、用户组织数据安全能力、数据安全合规风险以及数据资产全生命周期的安全风险现状，以便针对性地及时处置，增强安全防范能力。

3.★针对风险评估系统范围的各类数据库进行安全基线检查、漏洞扫描，发现存在的安全漏洞和薄弱环节；从数据机密性、完整性、可用性、可控性等方面出发，识别本单位数据安全能力与数据安全目标之间存在的差距，形成GAP分析结果，量化差距大小。

4. 针对本单位的数据安全管理组织、数据安全制度体系、数据分类分级管理、人员安全管理、数据合作方管理、数据安全风险评估、数据安全应急管理、举报投诉管理、个人信息保护、重要数据处理安全等方面，遵照数据安全风险评估内容，从安全管理制度、流程规范、过程记录、安全合规等方面，识别本单位在数据安全管理方面所存在的安全风险。

5. 能够在数据安全鉴别与访问控制、安全审计、数据安全风险鉴别、数据脱敏、数据防泄漏、接口安全管理、个人信息保护等方面，遵照数据安全风险评估内容，从安全管理制度、流程规范、过程记录、安全合规、技术能力与功能等方面，识别本单位在数据安全技术方面所存在的安全风险。

6. 能够综合分析数据资产价值、数据处理活动、数据安全脆弱性、数据安全威胁、及已有安全措施之间的关系，并从影响数据安全合规、数据保密性、完整性、可用性和数据处理合理性角度分析各项脆弱性可能带来的数据安全风险，形成数据安全风险清单，并采用适当的方法与工具确定数据资产脆弱性发生的危害程度及可能性，完成数据安全的量化分析。

7.★能够根据风险分析结论，分别就数据资产、数据处理活动、数据安全管理、数据安全技术等多方面给出风险评估系统范围的安全改进建议。安全整改建议需根据安全风险的严重程度、加固措施实施的难易程度、降低风险的时间紧迫程度、所投入的人员力量及资金成本等因素综合考虑，形成数据安全风险报告。

8. 能够提供《数据安全风险清单》：记录内容需涵盖被评估系统名称、资产名称、资产价值、脆弱性、脆弱性描述、安全事件发生后的损失、威胁类型、威胁频率、威胁发生可能性、安全事件发生的可能性、数据安全风险等级等内容。

9. 能够提供《数据安全风险评估报告》风险评估报告：报告内容包含评估对象、数据安全风险评估方法、数据资产、数据安全威胁、脆弱性识别结果、风险分析、风险统计和结论等内容。

10. 根据组织实际情况，规范数据安全应急管理机制，用于数据遭到篡改、破坏、泄漏、丢失、转移或者被非法获取、非法利用等的风险，以及个人信息权益维护的渠道等的应急响应和应急预案。并输出《数据安全应急管理制度》、《数据安全应急演练方案》、7*24小时数据应急响应服务等内容。

11.为保障服务实施效率和评估结果准确性，投标人应在服务过程中提供自研的综合评估分析工具（必须是正版），并在项目实施期间使用，无需额外付费。综合评估分析工具应具备数据资产梳理、数据权限梳理、安全现状分析、数据合规基线分析、安全能力差距分析、数据安全风险分析等能力。（提供服务功能截图和计算机软件著作权登记证书扫描件并加盖服务原厂商公章）

12.服务中所提供的风险评估工具支持与数据分类分级系统直连获取结果数据，自动化获取数据资产清单，包括但不限于数据源系统名、数据资产名称、资产注释、数据资产分级结果等信息。

13.服务中所提供的风险评估工具支持通过数据安全能力分析模型进行关联分析，支持在作业流中自由根据能力目标、分析颗粒度和图标模板等，选择生成数据安全能力差距差距分析清单及图表等结果，并支持对自动分析结果进行人工评价。

14.服务中所提供的风险评估工具支持根据数据风险评估前序步骤结果，通过风险计算引擎，自动计算出数据资产的生命周期风险系数及风险等级，并支持报表查看。

2.4其他要求

1.服务要求中带“★”号为必须满足功能的必备指标，不允许负偏离。

2.项目周期为一年，在项目周期内完成项目服务内容及项目终验，主要包括项目启动、部署安装、系统运行调试、系统验收等环节。

3.本项目建设需要与我省核心征管系统，社保费系统，电子税务局系统等重要应用系统数据库进行对接，保障本省特色软件和总局统推软件的数据安全。

4.软件具有较强的扩展性，能够根据未来业务发展要求，提供扩展能力，同时根据需求方的实际工作需要，对软件功能进行优化升级。

5.投标供应商必须向招标方提供软、硬件产品原厂商3年质保服务及三年软件、硬件升级维护服务。投标供应商在应答时应详细阐述免费技术支持的内容与范围。

6.投标供应商必须向招标方提供7×24小时技术支持服务。帮助招标方诊断、解决平台故障，接到用户请求后，0.5小时内给出实质性响应，需要现场维护的，2小时内到达现场，并提供7×24小时的电话技术支持。

7.投标供应商必须向招标方提供现场技术培训。主要对设备和软件的安装调试、运行状态检查、使用方法等内容进行培训。

8.项目实施后，应至少提供下述技术文档：

（1）项目采购的所有相关设备、软件的技术文档、技术说明书、使用说明书等。

（2）实施文档。至少包括：项目实施计划、项目实施的详细操作步骤、详细的实施方案、系统配置方案、操作步骤和命令、系统维护指南、参数配置文档、软件安装调试时所需的设计资料、系统规划文档等技术资料。

（3）项目维修计划、具体联系人和保修流程等等维修资料。

（4）验收文档。软件产品验收和最终验收报告。

（5）项目实施过程中形成的其他资料。

9.数据安全保障。本项目实施过程中，严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律关于数据安全管理的规定，规范处理税务网络数据，严禁导出、抄写、拍摄税务相关数据，造成税务数据泄露的，将严肃追责问责，同时将中标单位列入税务系统失信人名单，三年内不得从事税务系统信息化项目。

# 第四章 评标方法

一、评标方法

本项目将按照招标文件第一章 供应商须知的相关要求及本章的规定评标。

二、评标原则及程序

（一）评标原则

评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（二）评标程序

★1、资格审查

1.1详见供应商须知22条。资格评审表详见本章附件1。

★2、符合性审查

2.1详见供应商须知23条。符合性审查表详见本章附件2。

3、演示

3.1供应商须知表11.3条中要求供应商提供演示的，按照供应商须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。

★4、比较及评价

4.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。

4.2在评标期间，对投标文件的澄清按供应商须知24条内容执行。

4.3评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。

供应商的书面说明材料包含服务本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响服务质量或诚信履约能力的说明等。

供应商的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目服务需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商的书面说明进行审查评价。供应商如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：

- 拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

- 书面说明不能证明其报价合理性的；

- 未在规定时间内递交有效书面说明书的。

★5、需落实的政府采购政策性规定：

5.1对于中小微企业（含监狱企业）的相关规定

对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在响应文件中按要求提交了《中小企业声明函》、《制造商企业（单位）类型声明函》（响应产品非供应商生产制造的须提供）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，对响应报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体参加询价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体参加询价协议合同总金额30%以上的，对响应报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

5.2对于促进残疾人就业政府采购政策的相关规定

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位的产品价格给予相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标文件中必须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见第二章 投标文件内容及格式），否则不予享受该政策性优惠，并对声明的真实性负责，如《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，将依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（3）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

★6、废标情况详见供应商须知28条。

★7、推荐中标候选人的原则

详见第一章供应商须知第29条，报价相同的处理办法如下：

- 采用最低评标价法的：

扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环境标志产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会集体研究处理。

- 采用综合评分法的：

得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排列；

按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会集体研究处理。

三、确定中标人

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。

采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章供应商须知第31条规定的方式确定中标人。

附件1

资格评审表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明 | 1、按要求提供 2、合法有效 |  |  |  |
| 2 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书 | 1、按给定格式填写 2、按规定签章 |  |  |  |
| 3 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供） | 1、按给定格式填写 2、按规定签章 |  |  |  |
| 4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件 | 1、按要求提供 2、合法有效 |  |  |  |
| 5 | 开标时间前一年内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据 | 1、按要求提供 2、合法有效 |  |  |  |
| 6 | 开标时间前一年内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据 | 1、按要求提供 2、合法有效 |  |  |  |
| 7 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 1、按给定格式填写 2、按规定签章 |  |  |  |
| 8 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 1、按给定格式填写 2、按规定签章 |  |  |  |
| 9 | 其它资格证明文件（如适用，按供应商须知表1.3.4要求描述） | 1、按要求提供 2、合法有效 |  |  |  |
| 10 | 信用记录（按照招标文件规定的审查期间内进行查询） | 无投标须知22.2.1所述的不良记录 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

填表说明：1、每项审查内容中填写“√”或“×”

2、结论填写“通过”或“不通过”

附件2

符合性审查表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 1、按给定格式填写 2、响应招标文件实质性要求 3、按规定签章 |  |  |  |
| 2 | 递交投标保证金证明 | 1、按要求提供 2、合法有效 |  |  |  |
| 3 | 开标一览表 | 1、按给定格式填写 2、响应招标文件实质性要求 3、按规定签章 |  |  |  |
| 4 | 服务价格明细报价表 | 1、按给定格式填写 2、响应招标文件实质性要求 3、按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 服务需求响应表 | 1、按给定格式及填表要求填写 2、响应招标文件实质性要求 3、按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 商务条款偏离表 | 1、按给定格式及填表要求填写 2、响应招标文件实质性要求 3、按规定签章 |  |  |  |
| 7 | 供应商关联单位说明 | 1、按给定格式填写 2、按规定签章 |  |  |  |
| 8 | 投标报价 | 1、响应招标文件实质性要求 2、无投标须知26.2所述情形 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

填表说明：1、每项审查内容中填写“有”或“无”

2、结论填写“通过”或“不通过”

附件3

评分细则（包1）

| 序号 | 评审项目 | 分项 | 分值 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应报价（30分） | 报价 | 30 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且响应价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=（评标基准价/评标价）×价格权值×100 注明：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；如不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为响应无效处理。 |
| 2 | 商务部分（20分） | 售后服务承诺 | 4 | 根据供应商提供的售后服务承诺进行打分，内容包括服务大纲、故障响应、服务应答、保障线路稳定所需要备机备件等方面，以上内容每具备一项且无缺陷得1分，最多得4分。（以上缺陷是指：与本项目无关、不满足项目需求、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失） |
|  |  | 供应商实力 | 6 | 重点考核供应商保证本项目履约能力的相关企业资质证书。根据供应商提供的资质证明，包括但不限于质量管理体系认证（ISO9001）、信息安全管理体系认证（ISO27001）、信息技术服务管理体系认证（ISO20000）等，每提供一个得2分；满分6分。（提供证书复印件，原件备查） |
|  |  | 供应商类似项目业绩 | 6 | 提供2020年1月1日之后供应商类似网络可信身份体系服务项目合同，以合同个数为准，每提供一个合同得2分，最多得6分。时间以签订合同时间为准。 提供清晰的合同扫描件装订到响应文件中，否则不予计算。（提供合同复印件，原件备查）。 |
|  |  | 供应商资信证明 | 4 | 提供服务团队员工2022年以来任意月份的社保缴纳证明得4分。（提供原始缴纳凭证备查）。不提供不得分。 |
| 3 | 技术部分 （50分） | 需求理解 | 16 | 根据供应商的需求理解进行打分，内容包括工作任务、基本要求、工作思路、重点难点分析。以上内容每具备一项且无缺陷得4分，最多得16分。（以上缺陷是指：与本项目无关、不满足项目需求、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失） |
|  |  | 项目管理及实施方案 | 16 | 根据供应商的项目管理及实施方案进行打分，内容包括管理流程、人员管理、安全管理措施、验收方案。以上内容每具备一项且无缺陷得4分，最多得16分。（以上缺陷是指：与本项目无关、不满足项目需求、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失） |
|  |  | 服务质量控制保证措施 | 8 | 根据供应商提供的服务质量控制保证措施进行打分，内容包括质量控制标准、质量控制措施。以上内容每具备一项且无缺陷得4分，最多得8分。（以上缺陷是指：与本项目无关、不满足项目需求、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失） |
|  |  | 人员能力 | 6 | 驻场工程师需承诺真实出现在本次项目中，具备三年以上工作经验，具备系统运维能力，提供合同证明及社保证明，每提供一名得3分，最多得6分。缺项或不满足不得分。 |
|  |  |  | 4 | 承诺护网期间能提供7*24小时安全值守人员的，得4分，不能提供的，不得分。承诺书格式自拟加盖公章装订在响应文件中。 |

评分细则（包2）

| 序号 | 评审项目 | 分项 | 分值 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应报价（30分） | 报价 | 30 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且响应价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=（评标基准价/评标价）×价格权值×100 注明：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；如不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为响应无效处理。 |
| 2 | 商务部分（20分） | 售后服务方案 | 4 | 根据供应商的售后服务方案进行打分，内容包括服务方式、服务内容、服务标准、时间响应程度。以上内容每具备一项且无缺陷得1分，最多得4分。（以上缺陷是指：与本项目无关、不满足项目需求、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失） |
|  |  | 供应商实力 | 6 | 重点考核供应商保证本项目履约能力的相关企业资质证书。根据供应商提供的资质证明，包括但不限于质量管理体系认证（ISO9001）、信息安全管理体系认证（ISO27001）、信息技术服务管理体系认证（ISO20000）等，每提供一个得2分；满分6分。（提供证书复印件，原件备查） |
|  |  | 供应商类似项目业绩 | 6 | 提供2020年1月1日之后供应商类似应用系统数据安全服务项目合同，以合同个数为准，每提供一个合同得2分，最多得6分。时间以签订合同时间为准。 提供清晰的合同扫描件装订到响应文件中，否则不予计算。（提供合同复印件，原件备查）。 |
|  |  | 供应商资信证明 | 4 | 提供服务团队员工2022年以来任意月份的社保缴纳证明得4分。（提供原始缴纳凭证备查）。不提供不得分。 |
| 3 | 技术部分（50分） | 功能符合度 | 20 | 根据投标文件第三章 服务需求中的“二、服务要求”进行打分，“★”号为必备指标，出现负偏离的，投标将被否决；非“★”号条款每出现一项负偏离扣1分。最多扣20分。 |
|  |  | 建设方案 | 12 | 根据供应商建设方案进行打分，内容包括项目目标、建设内容、业务现状、数据安全差距分析、功能结构图、功能清单。以上内容每具备一项且无缺陷得2分，最多得12分。（以上缺陷是指：与本项目无关、不满足项目需求、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失） |
|  |  | 技术力量投入 | 12 | 投标人提供的技术团队服务人员，同时具备以下五种认证中的任意三种认证，所有人员提供有效证书复印件、身份证复印件及近6个月社保缴纳明细（人员社保缴纳单位须与投标人名称一致），每提供1人得4分，最高得12分，要求投标文件中出具证书人员与用户现场实施人员为同一人，并提供承诺函，缺项或不提供不得分。 1、《注册信息安全专业人员（CISP）》认证证书； 2、由CCRC颁发的《信息安全保障人员认证证书（风险管理专业级）》； 3、由CCRC颁发的《信息安全保障人员认证证书（应急服务专业级）》或《网络安全应急响应工程师证书》； 4、《信息安全等级保护安全建设专业技术人员证书》； 5、由工业和信息化部颁发的《高级网络信息安全工程师》或《高级网络工程师》认证证书。 |
|  |  | 培训方案 | 3 | 根据供应商的培训服务方案进行打分，内容包括培训方案的针对性、培训课程设置及培训讲义内容。以上内容每具备一项且无缺陷得1分，最多得3分。（以上缺陷是指：与本项目无关、不满足项目需求、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失） |
|  |  | 安全保障 | 3 | 承诺护网期间能提供7*24小时安全值守人员的，得3分，不能提供的，不得分。承诺书格式自拟加盖公章装订在响应文件中。 |

第五章 政府采购合同条款及格式

国家税务总局黑龙江省税务局

(项目名称)政府采购合同

合同编号：（招标编号）

甲    方：【国家税务总局黑龙江省税务局】

乙    方：【                    】

签订日期：20  年   月   日

甲方：【国家税务总局黑龙江省税务局】

乙方：【                】

国家税务总局黑龙江省税务局组织的(*项目名称)项目（招标编号：        ）              经黑龙江省招标公司国内公开招标，(*乙方名称)为中标单位。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺，经平等自愿协商达成一致，甲乙双方签订本合同。

甲乙双方本着相互信任、真诚合作、共同发展的原则，在友好协商的基础上共同制定如下合同内容。

第一条  总则

1．定义

(1)	合同：除非特别说明，“合同”一词均指本合同。

(2)	项目：本合同是乙方对甲方信息系统技术服务的维护，对系统运行中发生的故障进行软件升级、系统巡检等服务。

(3)	不可抗力：是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力不包括由于一方的疏忽或故意不遵守良好的项目惯例所发生的事故。

2．合同生效

本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。本合同壹式肆份，甲、乙双方各持贰份，具有同等法律效力。

3．合同修改

除非由双方签订书面修改文件，否则合同不得修改。符合这一程序的修改将构成合同的一部分，并将与合同具有同等的法律效力。

4．补充条款

本合同生效后，经双方共同协商，可以达成书面补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

5．告知

涉及本合同的一切事宜均以书面形式提交，对方应及时响应。

6．保密责任

双方共同恪守对技术及对项目的保密责任。

(1)	所有项目相关人员不得以任何形式向第三方泄露项目合作计划和内容。

(2)	所有项目相关人员，不得以任何方式向第三方泄露有关项目的技术资料。

(3)	乙方对甲方提供给乙方的注明保密的信息系统数据、信息系统实务及相关信息，不得外泄。

第二条服务内容及相关事项

| 项目名称 | 服务内容 | 服务条款 |
| --- | --- | --- |
| 国家税务总局黑龙江省 税务局(*项目名称) |  |  |

第三条  服务内容

- 在一年服务期内，乙方为完成“（项目名称）”招标文件所列全部服务内容,范围内的乙方自行使用的所有设备、耗材等由乙方自行承担。

- 乙方委派。

（同“附件2”人员）

- 服务电话。

（售后电话，必填项）

第四条  服务期限及服务生效时间

1丶本合同有效期一年，自＿年  ＿月＿日起至＿年＿月＿日止。

2丶本项目为政府采购服务类采购项目，按照《财政部关于推进和完善服务项目政府采购有关问题的通知》（财库2014  37号）文件要求，采购结果最多__3__年沿用，合同一年一考核一续签。是否续签，由甲方视财政预算安排及乙方供应商资质条件（是否符合《政府采购法》第二十二条规定等）、服务质量、服务内容、服务满意度等绩效考核情况确定。

第五条 具体服务项目计费标准

| 序号 | 服务名称 | 服务主要内容 | 服务周期 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 金额合计：人民币￥ ，（大写） |  |  |  |  |  |

第六条 费用支付方式

合同标的服务费金额为人民币   万元（大写：     整）。合同签订后，（甲方以银行转账形式支付乙方价款，乙方需在甲方转帐前10日内提供符合甲方要求的等额票据）甲方支付给乙方合同价款的  %，人民币   万元（大写：      元整）；项目终期验收合格10个工作日内，甲方支付给乙方人民币合同价款的   %，人民币   万元（大写：      元整）；服务期满10个工作日后，甲方支付合同价款的10%，人民币   万元（大写：      元整）。

乙方指定收款账户如下：

单位全称：

开 户 行：

帐    号：

第七条 甲乙双方责任与义务

甲方责任：

1、在乙方进行支持服务时，根据乙方要求，指定配合工作的人员，提供必要的设备。

2、在乙方服务人员支持服务完成时，配合检查设备、系统运行是否正常。

3、甲方如果要求乙方超出本合同及其附件约定的范围提供支持服务，甲方应与乙方另行协商签署相关合同，并向乙方支付相应的服务费用。

乙方责任：

1. 严格执行作息制度，按规定时间上下班并根据工作需要按甲方要求进行加班。当产生加班时由甲方为加班人员开具加班证明，乙方必须按照有关规定给予加班人员加班补助。

2. 严格遵守甲方安全保密制度和规定，签署保密协议。

3. 严格按照甲方的管理维护制度要求进行相关工作。

4.发生重大故障立即报告并进行故障排查，故障解决后立即形成书面材料进行上报，说明故障原因、排查过程 、解决方法及预防故障发生的措施或建议等。

5. 及时填写各类维护记录，保证每次维护工作可进行有效追踪和核查。

6. 甲方对聘用人员进行工作考核，对不符合要求的人员随时要求乙方进行撤换。

7. 甲方只负责按照合同约定的金额向乙方支付人员聘用费用，维护人员的工资、社会保险及其它待遇或相关费用等均由乙方负责。

8. 未经甲方批准，获聘单位不准随意更换聘用人员。

9. 聘用人员在聘用期间必须完全遵守甲方的有关规定和服从管理。

10. 所有获聘人员均有三个月试用期，期间不满足甲方要求，需无条件更换获聘人员，若整个试用期间一直无法满足甲方的要求，甲方有权解除聘用合同，不承担任何违约责任。

第八条 违约责任

1、由于一方违约，造成本合同及其附件不能履行或不能完全履行时，由违约方承担违约责任；如属双方违约，根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约责任。

2、除乙方违约情况下，甲方无故未按合同约定的时间和金额向乙方支付应付款项，则自本合同约定的付款之日起，每延迟一天，甲方应向乙方支付本合同应付而未付金额的万分之一的违约金，违约金最高不得超过未付金额的百分之三。

3、如因乙方责任造成项目延期，则自项目应完成之日起，每延迟一天，乙方应向甲方支付未完成部分的合同金额的万分之一。

4、在本合同履行过程中，任何一方的行为违背了本合同的规定，致使本合同不能继续履行，受损害一方可立即以书面形式通知违约方终止本合同，并由违约方支付违约金给守约方。而且违约方还应赔偿因此给守约方造成的直接经济损失。

5、除乙方根本违约等法定解除条件成就或其他违约行为导致本合同不能履行外，对本合同项下某一条款的争议，不应影响合同双方对其他条款的履行。

6、乙方的服务人员不履行或不按本合同约定履行服务，并给甲方造成了实际损失，乙方应该对甲方实际损失给予赔偿。

7、对于因乙方运维人员责任造成业务系统中断业务达半小时以上、或造成系统数据错误的，发生一次即扣除乙方年服务费用的1%；对于因乙方运维人员责任造成业务系统中断业务二小时以上，发生一次即扣除乙方年服务费用的3%；对于因乙方运维人员责任造成业务系统中断业务四小时以上,发生一次即扣除乙方年服务费用的5%，上述事故半年内联系发生二次以上的，甲方可单方解除本合同，仅支付乙方已发生的成本费用，其他损失乙方自行承担，因此给甲方造成的损失，乙方应予赔偿，该损失包含甲方可得利益损失。

8、乙方运维人员的日常工作管理和工作纪律管理由甲方统一负责，乙方须协助做好运维人员的工作纪律管理和工作质量监督，对不合格的运维人员须按照甲方的要求在一个月内调整到位，否则按照超期每天即扣除乙方人月运维费用的5%。

9、乙方运维人员工作时间，严格遵守局方工作制度和工作纪律要求，包括节假日在内的各类加班和值班。否则，按照每天5%人月费用从运维费用中扣除。

10、乙方运维人员根据运维合同和项目责任人的工作要求，做好所负责系统的日常运维工作，保障系统的正常运行。如因乙方运维人员的原因，造成甲方被税务总局批评、考核扣分、纳税人投诉、业务人员投诉等，视情节严重程度按项、次扣除年度总运维费用的1%至5%，扣完为止。

11、乙方在本项目实施过程中发生违反网络安全规定行为，造成数据失窃或丢失、敏感信息泄露、主要业务系统瘫痪等不良后果的，自甲方或甲方主管机关做出认定之日起三年内，税务系统各单位可以拒绝乙方参加税务系统政府采购活动。

12、禁止乙方另行开发合同业务需求范围内、供纳税人、缴费人使用的软件,对违反合约专门条款的，纳入失信名单；对于违反网络安全规定行为造成不良后果的服务商，3年内限制参加税务系统政府采购活动；乙方必须建立《防止违法违规聘用离职税务人员风险控制制度》，如有违反，将按照税务总局相关规定处罚，处罚包括但不限于要求限期改正、要求支付违约金、解除合同、3年内限制参加所聘人员原单位及下属单位信息化项目政府采购活动等；国家税务总局发票电子化改革（金税四期）领导小组办公室可以对本条款列举的失信行为进行认定，经其认定存在失信行为的服务商，3年内限制参加税收信息化项目政府采购活动。

第九条 合同终止

1、甲方逾期付款超过90日，乙方将有权利单方终止本合同。

2、甲方在当年计费周期届满前30日内向乙方提出是否续签合同的书面通知，如未书面通知的合同期满后自然终止。

第十条 免责条款

1、因自然灾害、战争、特别恶劣天气等原因造成乙方维修人员不能按承诺时限到达现场，甲方对乙方不予处罚。

2、因雷击、火灾、供电事故、人为因素造成设备损坏，甲方另行按实支付维修费。

第十一条 其他

1、争议解决。甲方的招标文件及乙方的投标文件作为合同的要件，与本合同具有同等法律效力，与本合同不符的以本合同为准。凡由本合同引起的或与解释或执行本合同有关的任何争议，解决途径为甲乙双方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。本合同的履行地为甲方所在地。

2、适用法律。本合同的成立、有效性、解释、履行及由此产生的争议的解决，均应适用中华人民共和国法律。

3、文本。本合同自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效力，本合同附件为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：哈尔滨市东大直街190号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话：0451-53611198 | 电话： |
| 开户银行：中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行营业部 | 开户银行： |
| 账号：23001868851050517697 | 账号： |
| 邮政编码：150001 | 邮政编码： |

附件:

1、售后服务承诺

2、服务队伍

3、中标通知书